網站更改5

* 首頁：等待美工完稿。
	+ 2017年6月1日：測試回報：首頁 logo 未置中對齊頁面
		- 已反映給美工重新製作 logo。

小豬: 設計弋傑6/3已給圖，待網頁程式完成

* cupoti Story：等待美工小螢幕畫面完稿。
	+ 2017年6月2日：測試回報：小螢幕畫面需修改，已通知美工製作新版畫面。
	+ 2017年6月3日 星期六 下午4:06：收到新版畫面，預計2017年6月5日 星期一 **(今日)** 完成。
	+ 2017年6月5日 星期一 上午11:45 ：中斷字幕效果按鈕完成。

小豬:中斷字幕，手機iphone 5測試OK ，電腦及平板無此功能，待特助指示是否需要?尚待確認中

* 現翠茶香 About tea、品味甘露 Menu：

系統無法正確自動斷行，顯示不整齊 **(如下圖)** 的部分，等待測試回報。
小豬:about tea 其中普洱柑菊內文自動換行因系統關係自動斷行版面錯誤，修正文案如下:
雲南普洱屬野生喬木大葉種，而臺灣普洱屬灌木，為後發酵茶又為黑茶類，製成茶餅或茶磚，為避免長黴應保存於通風陰涼處。

鹿谷凍頂烏龍修正文案如下:
帝王級泡澡茶浴的佳品。因山多霧，路陡滑，上山採摘要將腳尖「凍」起來。所以凍頂茶產量有限，尤為珍貴。
小豬: 其餘系統自動斷行的問題，視為特例。或可與特助討論要用什麼方式及辦法解決?

* 2017年6月1日 美工完成版面，網頁程式完成套用，請**測試**確認 **四季微靑** ，若無其他修改，再套用至其他七個 menu。

小豬: 格式排版6/5己確認


* Location：等待文案資料。
	+ 2017年6月1日 文案：更新資料：新增：上海松江店：上海市松江區南樂路456號4幢2層1201室。
		- 缺電話資料。

小豬: 上海松江店尚無電話，正式營運後有電話再補上

* Contact us：等待文案資料。
	+ 2017年6月1日 測試反應：微信 、微博的小圖連結不會連到 cupoti 主頁
		- 要請文案給正確的連結。

小豬：微信及Line 小圖無法直接連結到cupoti頁面，我這無法取得網址。維持現在版面

* 2017年6月3日 星期六 ，未回應的問題：
	+ 1. 平板asusp008 、手機iphone5 ，story 跑字幕 按鈕格式及顯示不正常。(也許是網路不順問題)

無法理解，請po圖。
小豬：已詢問網頁程式表示為網路不順或是特例，暫不理會

* + 4. 手機iphone 5 舞茶盟友字型顯示比例

不懂？？？
小豬：已有與設計討論6/5給圖，待網頁程式完成

* + 5. 現萃茶香品項與圖不符：阿里山(配火車圖) 其它品項待確認
		- 圖片檔案與美工提供編號順序相符，請跟美工確認圖案是否正確。
		小豬：小問題暫不理會，之後需要更改再確認